《软件项目立项申请表》标准版

| 项目名称 | 尊出行租车平台 |
| --- | --- |
| 业务线 | 内部业务 |
| 申请人/负责人 | 胡振翔 |
| 申请日期 | 2026-05-28 |
| 项目级别 | B类 |
| 一、项目背景 | 为支撑华为与江淮联合打造的尊界高端出行品牌落地，承建“尊出行”专属出行系统，构建面向高端企业客户的一体化出行服务解决方案 |
| 二、项目目标 | 上线运营12个月内完成≥1000单有效订单，预计收入金额200万元 |
| 三、商业价值 |  |
| ▷ 内部业务（支撑类） | 支撑业务规模：_1000/2000000/1000_（单量/金额/用户数）；替代方案及成本：_无替代方案___；外采市场价参考：__55__万元 |
| 四、客户/需求方 | 巡网运营中心 |
| 五、主要功能范围 | 1. 乘客端：用户登录注册、车辆预约、行程实时跟踪、隐私号通讯、在线支付、企业支付、电子发票申请； 2. 司机端：订单接单、行程导航、账单查询、乘客联系； 3. 运营端：订单调度监控、车辆与司机管理、计费规则配置、数据统计报表； 4. 企业端：企业信息管理、员工权限管理、用车审批流程、对公账单开票结算； |
| 六、技术方案 | 乘客/司机端：微信小程序 + iOS/Android/鸿蒙APP 管理后台：Vue/React + Java，MySQL + Redis 部署：华为云部署 第三方服务：高德地图、微信/支付宝支付、开票、航班信息API等 |
| 七、开发量估算 | 300人天（含需求、开发、测试、上线） |
| 八、计划周期 | 正式启动：2026-05-26，部署上线：2026-09-30 1.0版本计划2026-08-05上线，1.1版本计划2026-09-30上线 |
| 九、主要风险 | 1.需求变更风险：因前期业务运营细节打磨不足，可能导致项目开发过程中出现需求不明确或频繁变更，影响开发进度与交付质量； 2.APP上架与合规风险：各大应用商店对用户隐私保护、权限申请等合规要求日趋严格，可能导致APP在上架审核过程中经历多轮驳回，延长上架周期，影响项目整体上线时间。 |
| 十、成功标准 | 项目上线后各端连续稳定运行1个月，无重大故障，可完整覆盖华为车主权益用车核心场景，同时成功支撑巡网尊出行业务线开展。 |
| IT产研部评审意见 | 同意 |
| 评审意见说明 | 技术方案可行,同意立项 |
| 审批人/日期 | 张卫 2026-05-29 |

— 商业价值填写区（仅填所属业务线）—

▷ 内部业务（支撑类）

| 填写项 | 尊出行出行服务平台 |
| --- | --- |
| 支撑的业务场景 | 尊界车主下单/一线城市客户/华为、江淮上下游供应商 |
| 不做的业务损失估算 | 业务无法开展 |
| 支撑业务规模 | _1000/2000000/1000__（单量/合同额/用户数） |
| 人工替代方案及成本 | 无替代方案 |
| 外采同类系统市场价参考 | _55_万元 |